中 華 民 國 九十三 年 三 月

變更楠西都市計畫（第三次通盤檢討）案說明書

楠 西 鄉公 所　編製

| 台南縣變更都市計畫審核摘要表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 說 明 |  |  |  |
| 都市計畫名稱 | 變更楠西都市計畫（第三次通盤檢討）案 |  |  |  |
| 變更都市計畫法令依據 | 都市計畫法第二十六條 |  |  |  |
| 變更都市計畫機關 | 台南縣楠西鄉公所 |  |  |  |
| 本案公開展覽起迄日期 | 公告：自民國九十年九月五日起至民國九十年十月四日止，並 刊登於九十年九月四日中華日報第十一版。 |  |  |  |
|  | 公開展覽：自民國 九十一 年 六 月 六 日起至民國 九十一 年 七 月 五 日止 刊登 九十一年六月五日 台南縣政府公報第二十三期 |  |  |  |
|  | 公開說明會：日期：民國 九十一 年 六 月 二十 日 十 時。 地點：楠西鄉公所 |  |  |  |
| 人民團體對本案之反映意見 | 詳人民或團體陳情意見綜理表。 |  |  |  |
| 本案提交各級都市計畫委員會 審核結果 | 鄉（鎮）級 | 楠西鄉都市計畫委員會民國九十一年三月十五日第四屆第一次會審查通過。 |  |  |
|  | 縣（市）級 | 台南縣都市計畫委員會 | 民國九十二年三月十 日第 一七０次會 民國九十二年五月十四日第 一七一次會 | 審查通過。 |
|  | 中 央 級 | 內政部都市計畫委員會民國九十二年九月三十日第五六九次會審查通過。 |  |  |

目      錄

頁   數

壹、原有計畫概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．一

一、實施經過

二、計畫範圍及計畫年期

三、計畫人口及密度

四、土地使用計畫

五、公共設施計畫

六、交通系統計畫

貳、發展現況及檢討分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．五

一、相關計畫與發展願景

二、人民及團體意見

三、計畫年期

四、人口及密度

五、土地使用

六、公共設施

七、交通系統

八、分期分區發展計畫

九、土地使用分區管制

十、其他

十一、原有計畫之變更

參、檢討後之計畫．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．三二

一、計畫範圍及面積

二、計畫年期

三、計畫人口及密度

四、土地使用計畫

五、公共設施計畫

六、交通系統計畫

七、災害防治計畫

八、分期分區發展計畫

九、土地使用分區管制計畫

十、事業及財務計畫

附錄一  變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)土地使用分區管制要點

附錄二　楠西都市計畫附帶條件整體開發地區申請開發許可要點

附　件　「變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)案」變更內容明細表第十案∣變更農業區為宗教專用區及道路用地案協議書影本

圖　　目　　錄

頁  數

圖一　現行楠西都市計畫示意圖．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．四

圖二　楠西都市計畫區土地使用現況示意圖．．．．．．．．．．．．．．．．．．．九

圖三　變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)變更位置示意圖．．．．．．．．．．．．一九

圖四　變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)示意圖．．．．．．．．．．．．．．．．三三

圖五　變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)分期分區發展計畫示意圖．．．．．．．．四二

圖六　變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)都市防災路線及避難場所規劃示意圖．．四四

圖七　變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)火災延燒防止地帶規劃示意圖．．．．．四五

表　　目　　錄

頁   數

表一　楠西都市計畫通盤檢討前土地使用面積分配表．．．．．．．．．．．．．．．三

表二　楠西鄉及楠西都市計畫區人口成長統計表．．．．．．．．．．．．．．．．．七

表三　現行楠西都市計畫區土地使用面積檢討分析表．．．．．．．．．．．．．．．一○

表四　現行楠西都市計畫公共設施用地面積檢討分析表．．．．．．．．．．．．．．一三

表五　變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)變更內容明細表．．．．．．．．．．．．二○

表六　變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)土地使用分區管制要點修正前後對照表．．二五

表七　變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)前後土地使用面積對照表．．．．．．．．三四

表八　變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)公共設施用地明細表．．．．．．．．．．三七

表九　變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)道路編號表．．．．．．．．．．．．．．四一

表十　變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)事業及財務計畫分析表．．．．．．．．．四六

壹、原有計畫概要

一、實施經過

楠西都市計畫於民國六十一年四月二十日公告實施迄今，已屆滿三十年。期間辦理過二次通盤檢討，一次公共設施保留地專案通盤檢討，未曾辦理過個案變更。其中，第一次通盤檢討於民國七十三年六月十八日發布實施，第一期公共設施保留地專案通盤檢討於民國七十九年十二月四日發布實施，第二次通盤檢討則於民國八十二年三月九日發布實施，實施至今亦已屆滿十年。

二、計畫範圍及計畫年期

計畫範圍東至台三線省道東側約三○○公尺處，南至東西煙溪，西至大埔溪旁，北至密枝溪，面積二○四公頃。

計畫年期以民國九十年為計畫目標年。

三、計畫人口及密度

計畫人口一二、○○○人，居住密度每公頃約二○○人。

四、土地使用計畫

以既有集居地區為基礎，劃設為一個住宅鄰里單元，構成一個社區，並劃設商業區、工業區、農業區、保存區等土地使用分區(詳表一與圖一)。

五、公共設施計畫

劃設國小二處，國中、高中(職)各一所，鄰里公園兼兒童遊樂場(簡稱為公(兒)用地)三處，市場二處，機關四處，加油站一處，停車場四處，公園一處，並劃設綠地及排水溝等用地。

六、交通系統計畫

聯外道路三條分別通往大埔、玉井、曾文水庫及灣丘。另配設區內主、次要道路及出入道路、人行步道等。

| 表一 楠西都市計畫通盤檢討前土地使用面積分配表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項目 |  |  |  | 現行都市計畫面積(公頃) | 百分比% (1) | 百分比% (2) | 備註 |
|  | 住宅區 |  |  |  | 58.75 | 53.13 | 28.80 |  |
|  | 商業區 |  |  |  | 3.87 | 3.50 | 1.90 |  |
|  | 工業區 |  |  |  | 3.25 | 2.94 | 1.59 |  |
|  | 農業區 |  |  |  | 93.42 | --- | 45.79 |  |
|  | 保存區 |  |  |  | 0.10 | 0.09 | 0.05 |  |
|  | 機關 |  |  |  | 0.83 | 0.75 | 0.41 |  |
|  | 學校 |  |  |  | 13.15 | 11.89 | 6.45 |  |
|  | 市場 |  |  |  | 0.44 | 0.40 | 0.22 |  |
|  | 公園 |  |  |  | 1.80 | 1.63 | 0.88 |  |
|  | 鄰里公園兼 兒童遊樂場 |  |  |  | 1.34 | 1.21 | 0.66 |  |
|  | 停車場 |  |  |  | 0.38 | 0.34 | 0.19 |  |
|  | 加油站 |  |  |  | 0.14 | 0.13 | 0.07 |  |
|  | 綠地 |  |  |  | 0.11 | 0.10 | 0.05 |  |
|  | 排水溝 |  |  |  | 2.22 | 2.01 | 1.09 |  |
|  | 道路 |  |  |  | 24.20 | 21.88 | 11.85 |  |
|  | 合計(1) 都市發展用地 |  |  |  | 110.58 | 100.00 | --- |  |
|  | 合計(2) 計畫總面積 |  |  |  | 204.00 | --- | 100.00 |  |
|  |  |  | 註﹕資料來源﹕變更楠西都市計畫(第二次通盤檢討)說明書。 |  |  |  |  |  |

貳、發展現況及檢討分析

一、相關計畫與發展願景

１．南部區域計畫(第一次通盤檢討)

依南部區域計畫(第一次通盤檢討)，本鄉屬台南生活圈之玉井次生活圈，都市層級為農村集居中心；而楠西鄉都市化地區僅有楠西都市計畫區一處。

２．修訂台南縣綜合發展計畫

定位本鄉為台南縣山區重要之觀光景點，應藉由曾文水庫帶動全區發展深富山帶特色之觀光事業，加強提供住宿、餐飲等服務，並結合鄉內楊桃、梅子加工等農業生產，發展休閒觀光農業。

楠西鄉境內具豐富自然景觀資源及人文特色文化，未來發展期能藉助城鄉風貌計畫之實施，有效整合各項資源，以發揮楠西鄉「山區觀光遊憩」之特色，藉以帶動計畫區產業經濟發展。

二、人民及團體意見

本次通盤檢討前公告期間人民及團體共提出意見九件，其中有關土地使用分區者二件、公共設施者一件、交通系統者六件，均經整理分析後作為檢討之參考。

三、計畫年期

原計畫配合南部區域計畫以民國九十年為計畫目標年，因已屆滿，故參據國土綜合發展計畫，調整本計畫之目標年為民國一○○年。

四、人口及密度

楠西鄉於民國六十五年之人口數為一四、四九六人，至八十九年人口數為一一、九三三人，二十五年間共減少二、五六三人，年平均增加率為負千分之八．一，人口呈外流現象(詳表二)。

同一時期本計畫區人口數於民國七十七年以前係呈成長趨勢，自六十五年之五、一二八人，增加至七十七年之五、九四九人，十三年間共增加八二一人，年平均增加率為千分之一二．五；民國七十七年以後人口逐漸減少，至八十九年為五、六三五人，十二年間共減少三一四人，年平均增加率為負千分之四．五。

因全鄉及計畫區內人口之成長較原計畫推估者為低，且現有居住人口密度為每公頃九六人，亦較原計畫密度為低，而住宅區大部分又尚未開發，故均仍宜維持原計畫。

| 表二 楠西鄉及楠西都市計畫區人口成長統計表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年別 (民國) | 全鄉 |  |  | 本計畫區 |  |  |
|  | 人口 總數 | 增加 人口數 | 增加率(0/00) | 人口 總數 | 增加 人口數 | 增加率(0/00) |
| 65 | 14,496 | -128 | -8.8 | 5,128 | -124 | 12.2 |
| 66 | 14,551 | 55 | 3.8 | 5,171 | 43 | 8.4 |
| 67 | 14,262 | -289 | -19.9 | 5,231 | 60 | 11.6 |
| 68 | 14,253 | -9 | -0.6 | 5,299 | 68 | 13.0 |
| 69 | 14,107 | -146 | -10.2 | 5,367 | 68 | 12.8 |
| 70 | 14,100 | -7 | -0.5 | 5,352 | -15 | -2.8 |
| 71 | 14,337 | 237 | 16.8 | 5,435 | 83 | 15.5 |
| 72 | 14,007 | -330 | -23.0 | 5,542 | 107 | 19.7 |
| 73 | 13,982 | -25 | -1.8 | 5,625 | 83 | 15.0 |
| 74 | 13,986 | 4 | 0.3 | 5,785 | 160 | 28.4 |
| 75 | 13,829 | -157 | -11.2 | 5,855 | 70 | 12.1 |
| 76 | 13,587 | -242 | -17.5 | 5,868 | 13 | 2.2 |
| 77 | 13,382 | -205 | -15.1 | 5,949 | 81 | 13.8 |
| 78 | 13,152 | -230 | -17.2 | 5,825 | -124 | -20.8 |
| 79 | 13,121 | -31 | -2.4 | 5,852 | 27 | 4.6 |
| 80 | 13,030 | -91 | -6.9 | 5,817 | -35 | -6.0 |
| 81 | 12,892 | -138 | -10.6 | 5,757 | -60 | -10.3 |
| 82 | 12,778 | -114 | -8.8 | 5,755 | -2 | -0.3 |
| 83 | 12,673 | -105 | -8.2 | 5,749 | -6 | -1.0 |
| 84 | 12,624 | -49 | -3.9 | 5,757 | 8 | 1.4 |
| 85 | 12,440 | -184 | -14.6 | 5,742 | -15 | -2.6 |
| 86 | 12,418 | -22 | -1.8 | 5,756 | 14 | 2.4 |
| 87 | 12,258 | -160 | -12.9 | 5,703 | -53 | -9.2 |
| 88 | 12,082 | -176 | -14.4 | 5,633 | -70 | -12.3 |
| 89 | 11,933 | -149 | -12.3 | 5,635 | 2 | 0.4 |
| 平均 | --- | --- | -8.1 | --- | --- | 4.3 |
| 資料來源﹕楠西戶政事務所。 |  |  |  |  |  |  |

五、土地使用

１、住宅區

原計畫面積五八．七五公頃，除沿I-1、II-1、II-2及III-5號道路兩側附近地區零星發展外，其餘大多尚未開發使用，現況實際發展面積約為二四．二一公頃，使用率四一．二一％(詳圖二與表三)。依檢討辦法規定﹐住宅區之檢討應依據未來二十五年內計畫人口居住需求預估數計算。而有鑑於計畫區內住宅區實際發展面積仍低，故本次檢討除配合現況使用﹐將台灣電力公司楠西服務所使用範圍內之住宅區﹐依其特定目的的使用變更為「電力事業專用區」﹐及因道路系統調整﹐變更部分住宅區為道路用地﹐並變更部分道路用地為住宅區﹐餘仍維持原計畫。

２、商業區

原計畫面積三．八七公頃，現況已發展面積約二．九一公頃(包括非商業之都市發展使用面積)，使用率達七五．一九％。依檢討辦法規定，本計畫之商業區面積不得超出五．四○公頃；因原計畫尚有部份土地未開發使用，且實際上除沿街部分發展作為商業使用外，其餘仍為住宅使用，故無需擴大，仍宜維持原計畫。

表三　現行楠西都市計畫區土地使用面積檢討分析表

|  | 項 目 |  | 原計畫面積 (公 頃) | 使用面積 (公 頃) | 使用率 (佔計畫面積％) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土地使用分區 | 住宅區 | 58.75 | 24.21 | 41.21 |  |
|  |  | 商業區 | 3.87 | 2.91 | 75.19 |  |
|  |  | 工業區 | 3.25 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 保存區 | 0.10 | 0.10 | 100.00 |  |
|  |  | 農業區 | 93.42 | — | — |  |
|  | 公 共 設 施 用 地 | 機關用地 | 0.83 | 0.79 | 95.18 |  |
|  |  | 學校用地 | 13.15 | 5.45 | 41.44 |  |
|  |  | 市場用地 | 0.44 | 0.24 | 54.55 |  |
|  |  | 公園用地 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 鄰里公園兼 兒童遊樂場 | 1.34 | 0.36 | 26.87 |  |
|  |  | 加油站用地 | 0.14 | 0.14 | 100.00 |  |
|  |  | 綠地用地 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 停車場用地 | 0.38 | 0.08 | 21.05 |  |
|  |  | 排水溝用地 | 2.22 | 0.52 | 23.42 |  |
|  |  | 道路用地 | 24.20 | 17.39 | 71.86 |  |
|  | 合計 |  | 204.00 | — | — |  |
| 註﹕1.土地使用分區之使用面積含不符合該土地使用分區面積(不包含非都市發展用地面積)。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.公共設施用地之使用面積僅計算符合該計畫使用者。 3. 調查日期﹕90年7月。 |  |  |  |  |  |  |

３、工業區

原計畫面積三．二五公頃，目前尚未開闢使用，依檢討辦法規定，工業區應視實際需要檢討，而因本計畫工業區區位適宜，對外交通便捷，故為吸引廠商投資設廠並提供就業機會，仍宜維持原計畫。

４、保存區

原計畫依北極殿廟產範圍劃設保存區一處，面積○．一○公頃，為地方居民宗教信仰中心，有保留之必要；惟參酌「都市計畫區內現有寺廟土地變更為『宗教專用區』審議規範(草案)」第六點規定略以：「明定都市計畫區內現有寺廟土地……變更後之分區，統一訂為『宗教專用區』，以避免與文化資產保存法所稱之『保存區』名詞混淆」，本次檢討予以變更為「宗教專用區」。

５、農業區

原計畫面積九三．四二公頃。依檢討辦法規定，農業區應依據農業發展及未來都市發展之需要檢討。因現況農業區仍多作農業使用，且計畫區尚無增加都市發展用地之需要，故本次檢討除配合其他土地使用實際需要變更者外，餘仍維持原計畫。其中，配合自來水公司現況使用範圍，依其特定目的使用予以變更為「自來水事業專用區」；另參酌「都市計畫區內現有寺廟土地變更為『宗教專用區』審議規範(草案)」第二點規定略以：「明定寺廟負責人於各地區都市計畫依都市計畫法第二十六條規定辦理通盤檢討時，向該都市計畫擬定機關申請辦理都市計畫變更……」，故變更金朝陽宮申請使用範圍之農業區為「宗教專用區」及道路用地，並為社會公平原則，規定應回饋百分之三十之公共設施用地(得以代金方式折算)。

六、公共設施

１、機關

原計畫機關用地四處，面積○．八三公頃；其中機一供鄉公所、警察分駐所、衛生所、戶政事務所及鄉民代表會等使用，機二、機三供中華電信公司使用、機四供郵局使用，均已開闢使用(詳圖二與表四)。依檢討辦法規定，機關應按實際需要檢討。由於機一已闢建供現有機關使用，故宜維持原計畫；機二雖自電信公司遷移後即閒置未用，惟為預留未來發展用地，亦仍宜維持原計畫；至於已分別闢建供中華電信公司與郵局使用之機三與機四用地，則考量公用事業機構民營化趨勢，已不適合再劃設為公共設施用地，故本次檢討配合「都市計畫法台灣省施行細則」新訂「電信事業專用區」與「郵政事業專用區」之使用管制，將機三用地變更為「電信事業專用區」，機四用地變更為「郵政事業專用區」。

| 表四 現行楠西都市計畫公共設施面積檢討分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫人口﹕12,000人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  |  | 通 盤 檢 討 計 畫 面 積 |  |  |  |  |  |  |  | 檢 討 標 準 |  | 需要 面積 (公頃) |  | 不足或 超 過 面 積 (公頃) |  | 備 註 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 編 號 |  | 面 積 (公頃) |  | 已開闢 面 積 |  | 開闢率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機 關 |  |  |  | 機一 |  | 0.60 |  | 0.60 |  | 100.00 |  | 按實際需要檢討。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 機二 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 機三 |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 機四 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小計 |  | 0.83 |  | 0.83 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學 校 | 文小 |  |  | 文(小)一 |  | 1.54 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 每千人0.20公頃，每校不得小於2.00公頃。 |  | 2.40 |  | +1.39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 文(小)二 |  | 2.25 |  | 2.25 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小計 |  | 3.79 |  | 2.25 |  | 59.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文中 |  |  | 文(中) |  | 3.20 |  | 3.20 |  | 100.00 |  | 每千人0.16公頃，每校不得小於2.50公頃。 |  | 2.50 |  | +0.70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 文高(職) |  |  | 文高(職) |  | 6.16 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 由教育主管機關研訂整體配置計畫及需求面積。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零售市場 |  |  |  | 市一 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 100.00 |  | 以一里鄰設置一處為原則，計畫書述明無須設置者，得免設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批發市場 |  |  |  | 市二 |  | 0.20 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 視實際需要檢討。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車場 |  |  |  | 停一 |  | 0.10 |  | 0.08 |  | 78.00 |  | 按商業區面積10%為準。其他用地按實際需要留設。 |  | 0.39 |  | -0.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 停二 |  | 0.06 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 停三 |  | 0.14 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 停四 |  | 0.08 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小計 |  | 0.38 |  | 0.08 |  | 21.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公園 |  |  |  | 公 |  | 1.80 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 每千人0.15公頃，每處不得小於0.5公頃。 |  | 1.80 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 鄰里公園兼兒童遊樂場 |  |  |  | 公(兒)一 |  | 0.36 |  | 0.36 |  | 100.00 |  | 每千人0.08公頃，每處最小面積0.1公頃。 |  | 0.96 |  | 0.38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公(兒)二 |  | 0.35 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公(兒)三 |  | 0.63 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小計 |  | 1.34 |  | 0.36 |  | 26.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油站 |  |  |  | — |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 100.00 |  | 視實際需要檢討。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 綠地 |  |  |  | — |  | 0.11 |  | 0.00 |  | 100.00 |  | 視自然地形或設置目的檢討之。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水溝 |  |  |  | — |  | 2.22 |  | 0.52 |  | 23.42 |  | 視實際需要檢討。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路 |  |  |  | — |  | 24.20 |  | 17.39 |  | 71.86 |  | 視交通量及道路設計標準檢討。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２、學校

(１)國小

原計畫國小二處，面積三．七九公頃，其中文(小)二用地已闢建供現有楠西國小使用，文(小)一用地則自楠西國小遷移至文(小)二用地後即呈荒廢狀態。依檢討辦法規定，本計畫區需國小用地面積二．四○公頃，原計畫面積已超出一．三九公頃，而文(小)一用地因位於市中心區，荒廢未用殊為可惜，且其面積不足每校最小面積二．○○公頃之規定，亦不適合繼續供國小使用；加上文(小)二用地計畫面積二．二五公頃，已大致與檢討辦法規定面積相符，足敷鄉內使用，故本次檢討配合鄰近地區使用情形及符公地公用原則，將其變更為公園用地，改善環境品質。

(２)國中

原計畫國中用地一處，面積三．二○公頃，已全部闢建供楠西國中使用。依檢討辦法規定，本計畫區需國中用地面積二．五○公頃，原計畫面積超出○．七○公頃。因該校係供全鄉使用，且已全部闢建使用，故仍宜維持原計畫。

(３)高中(職)

原計畫高中(職)用地一處，面積六．一六公頃，尚未開闢使用。依檢討辦法規定，高中(職)係由教育主管機關研訂整體配置計畫及需求面積劃設。故在教育主管機關未訂定整體配置計畫及需求面積前仍宜維持原計畫。

３．公園

原計畫公園用地一處，面積一．八○公頃，尚未闢建。依檢討辦法規定，本計畫區需公園用地面積一．八○公頃，原計畫可符規定；故本次檢討除為有效利用土地，將荒廢之文(小)一用地變更為公園用地外﹐餘仍維持原計畫。

４．鄰里公園兼兒童遊樂場(簡稱公(兒)用地)

原計畫鄰里公園兼遊樂場用地三處，面積一．三四公頃，除公(兒)一用地已闢建使用外，餘均尚未闢建，開闢率為百分之二六．八七。依檢討辦法規定，本計畫區需兒童遊樂場面積○．九六公頃﹐原計畫公(兒)用地面積可符檢討辦法規定﹐故仍維持原計畫。

５．市場

(１)零售市場

原計畫零售市場用地一處，面積○．二四公頃，現況已闢建使用。依檢討辦法規定，零售市場以一鄰里置一處為原則。因已闢建使用，且與規定相符，故仍宜維持原計畫。

(２)批發市場

原計畫批發市場用地一處，面積○．二○公頃，現況尚未開闢。依檢討辦法規定，批發市場應視實際需要檢討。由於楠西鄉盛產果菜，有設置批發市場之需要，故仍宜維持原計畫。

６．加油站

原計畫加油站用地一處，面積○．一四公頃，現已闢建使用，尚敷需要；惟因應公用事業機構民營化，其用地已不適合劃設為公共設施用地，故本次檢討配合「都市計畫法台灣省施行細則」新訂「加油(氣)站專用區」之使用管制，予以變更為「加油站專用區」。

７．綠地

原計畫面積○．一一公頃，現況均尚未開闢。依檢討辦法規定，綠地應按自然、地形或其他設置目的檢討之。因原計畫綠地係為隔離工業區與住宅區，以及I-2號道路兩旁美化而劃設，故均予以保留。

８．排水溝

原計畫面積二．二二公頃，現已開闢○．五二公頃，開闢率為百分之二三．四二。依檢討辦法規定，排水溝應按實際需要檢討之。因係考量鄉內整體排水需求劃設，故仍宜維持原計畫。

９．停車場

原計畫停車場四處，面積○．三八公頃，現僅開闢○．○八公頃，開闢率為百分之二一．○五。依檢討辦法規定，本計畫區停車場面積應不低於商業區面積之百分之十(即○．三九公頃)，而市場用地、機關用地等停車需求較高者，則依實際需要留設停車空間。因原計畫停車場面積與檢討辦法規定面積大致相符，故仍宜維持原計畫。

八、交通系統

原計畫聯外道路三條均已闢建；區內主次要道路部份，尚有主要道路之III-2號道路小部份路段，以及次要道路之IV-6、IV-7、IV-8、IV-9、IV-10號道路等尚未闢建，餘均已闢建使用；至於區內出入道路與四公尺人行步道部份，則大都尚未開闢。總計道路用地面積二四．二○公頃，現況已開闢面積一七．三九公頃，開闢率為百分之七一．八六。依檢討辦法規定，道路用地應按交通量及道路設計標準檢討。因原計畫交通系統尚屬合理，故本次檢討除參酌公告期間人民陳情意見，調整停三南側人行步道路線，而變更部份道路用地為住宅區，及變更部份住宅區為道路用地﹐餘仍維持原計畫。

九、分期分區發展計畫

原計畫將區內都市發展用地中建築使用率已達百分之八十以上，且公共設施完竣之地區劃設為第一期發展區(已發展區)，其他都市發展用地則劃設為第二期發展區(優先發展區)，以使計畫能循序發展。因計畫區現況發展緩慢，故仍宜維持原計畫。惟因現行計畫內容已包含細部計畫之規劃，故原分期分區發展計畫有關細部計畫規劃期限之管制似已無必要，本次檢討予以取消。

十、土地使用分區管制

因應本次檢討新劃設土地使用分區之管制需求，並配合「都市計畫法台灣省施行細則」、「都市計畫法定期通盤檢討實施辦法」、「台南縣土地使用分區管制要點建築退縮規定與停車位劃設標準」、「建築技術規則」等相關法令規定之增、修訂，本次檢討宜修訂原計畫之土地使用分區管制要點(詳表五、六)，以符時宜。

十一、其他

因原計畫尚未制訂災害防治計畫，故為加強保障居民生活安全，本計畫宜依「都市計畫定期通盤檢討實施辦法」第七條之規定：「都市計畫通盤檢討時，應就都市防災、避難場所、設施、消防救災路線、火災延燒防止地帶等事項進行規劃及檢討」，將防災規劃納入考量，並明確指出防災路線﹑避難場所等。

十二、原有計畫之變更

原有計畫依上述發展現況分析，其所需變更之項目、內容與變更之理由，詳見圖三及表五。

表五　變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)變更內容明細表

| 編號 | 位置 | 變 更 內 容 |  |  |  | 變 更 理 由 | 附帶條件或 其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原 計 畫 | 面積 (公頃) | 新 計 畫 | 面積 (公頃) |  |  |
| 一 | 本計畫區 | 計畫目標年民國九十年。 |  | 計畫目標年民國 一○○年。 |  | 原計畫配合南部區域計畫以民國九十年為計畫目標年，因已屆滿，故參據國土綜合發展計畫，將本計畫目標年調整至民國一○○年。 | 原公展草案第一案。 |
| 二 | 「文(小)一」 | 「文(小)一」國小用地 | 1.54 | 公園用地 | 1.54 | １、依檢討辦法規定，本計畫應劃設國小用地二．四○公頃，原計畫已超出一．三九公頃。 ２、「文(小)一」用地自楠西國小遷移至「文(小)二」用地後，現況即呈荒廢狀態，且其面積亦不足每校最小面積二．○○公頃之規定；另「文(小)二」用地計畫面積二．二五公頃，已與檢討辦法規定面積大致相符，且足敷鄉內未來使用。故「文(小)一」已無劃設之必要。 ３、因文(小)一國小用地土地權屬為公有，為符合公地公用原則，變更為公園用地，並改善環境品質。 | 原公展草案第二案。 |
| 三 | 「機三」 | 「機三」機關用地 | 0.12 | 電信事業專用區 | 0.12 | 「機三」用地原劃設供中華電信公司使用，現況並已闢建為電信公司楠西服務中心；惟因應公用事業機構民營化，其用地已不適合劃設為公共設施用地，故本次檢討配合「都市計畫法台灣省施行細則」新訂「電信事業專用區」之使用管制，予以變更為「電信事業專用區」。 | 原公展草案第六案。 |
| 四 | 「機四」 | 「機四」機關用地 | 0.07 | 郵政事業專用區 | 0.07 | 「機四」用地原劃設供郵局使用，現況並已闢建為楠西郵局；惟因應公用事業機構民營化，其用地已不適合劃設為公共設施用地，故本次檢討配合「都市計畫法台灣省施行細則」新訂「郵政事業專用區」之使用管制，予以變更為「郵政事業專用區」。 | 原公展草案第七案。 |

表五　變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)變更內容明細表（續一）

| 編號 | 位置 |  |  | 變 更 內 容 |  |  |  |  |  |  |  | 變 更 理 由 |  |  | 附帶條件或 其他說明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 原 計 畫 |  | 面積 (公頃) |  | 新 計 畫 |  | 面積 (公頃) |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 「公(兒)一」東北側 |  |  | 住宅區 |  | 0.18 |  | 電力事業專用區 |  | 0.18 |  | １、台灣電力公司已取得土地，並闢建供電力公司楠西服務所使用。 ２、因應公用事業機構民營化，其用地已不適合劃設為公共設施用地，故依其特定目的使用，予以變更為「電力事業專用區」。 |  |  | １變更範圍包括東勢段91地號土地之全部。 ２原公展草案第八案。 |  |
| 六 | II-2-15 M計畫道路中段南側 |  |  | 農業區 |  | 0.02 |  | 自來水事業專用區 |  | 0.02 |  | １、自來水公司為因應鄉公所反應灣丘村缺乏飲用水問題，協調價購楠西段345-7、345-8地號等二筆農業區土地，設置相關供水設備；並已由地主出具土地使用權同意書先行施工完竣使用。 ２、因應公用事業機構民營化，其用地已不適合劃設為公共設施用地，故依其特定目的使用，予以變更為「自來水事業專用區」。 |  |  | １變更範圍包括東勢段345-7、345-8地號等二筆土地之全部。 ２原公展草案第九案。 |  |
| 七 | 加油站 |  |  | 加油站用地 |  | 0.14 |  | 加油站專用區 |  | 0.14 |  | 本案加油站用地原劃設供中油公司使用，現況已闢建為楠西加油站；惟因應公用事業機構民營化，其用地已不適合劃設為公共設施用地，故本次檢討配合「都市計畫法台灣省施行細則」新訂「加油(氣)站專用區」之使用管制，予以變更為「加油站專用區」。 |  |  | 原公展草案第十案。 |  |
| 八 | 「停三」南側四米人行步道 |  |  | 道路用地 |  | 0.01 |  | 住宅區 |  | 0.01 |  | １、原劃設四公尺人行步道造成土地零碎分割，致使土地所有權人不易整體利用，故本次檢討調整依楠中段1015、1016地號等二筆土地南側界線為基準，往北四公尺寬範圍內劃設為人行步道。 ２、經相關土地所有權人同意調整。 ３、調整後不影響交通及他人權益。 |  |  | 原公展草案第十一案。 |  |
|  |  |  |  | 住宅區 |  | 0.01 |  | 道路用地 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 表五 變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)變更內容明細表（續二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 編號 |  | 位置 |  |  | 變 更 內 容 |  |  |  |  |  |  |  | 變 更 理 由 | 附帶條件或 其他說明 |  |  |
|  |  |  |  |  | 原 計 畫 |  | 面積 (公頃) |  | 新 計 畫 |  | 面積 (公頃) |  |  |  |  |  |
| 九 |  | 北極殿 |  |  | 保存區 |  | 0.10 |  | 「宗專一」宗教專用區 |  | 0.10 |  | 依「都市計畫區內現有寺廟土地變更為『宗教專用區』審議規範(草案)」第六點規定略以：「明定都市計畫區內現有寺廟土地……變更後之分區，統一訂為『宗教專用區』，以避免與文化資產保存法所稱之『保存區』名詞混淆」，故本次檢討予以變更為「宗教專用區」。 | 原公展草案第十二案。 |  |  |
| 十 |  | 「文(中) 」西側金朝陽宮 |  |  | 農業區 |  | 1.55 |  | 「宗專二」宗教專用區 |  | 1.39 |  | １、依「都市計畫區內現有寺廟土地變更為『宗教專用區』審議規範(草案)」第二點規定略以：「明定寺廟負責人於各地區都市計畫依都市計畫法第二十六條規定辦理通盤檢討時，向該都市計畫擬定機關申請辦理都市計畫變更……」；因金朝陽宮為合法登記有案之寺廟(南縣寺登補字第三一八號)，並經相關土地所有權人同意變更，故本次檢討依其特定目的使用予以變更為「宗教專用區」。 ２、變更範圍包括中興段689、690、690-1、703地號等四筆土地之全部。 ３、中興段703地號變更為道路用地部分，應無償提供登記予地方政府所有。 ４、應提供中興段690地號北側約4,200㎡廣場（開放空間）及南側法定空地綠化(約5,300㎡)供民眾休憩使用。（詳附件） | １參據內政部都市計畫委員會之審議案例，如廟方同意無償提供百分之三十以上土地劃設為公共設施用地(或以代金方式折算)，並於核定前與縣府簽訂協議書及經公證或認證，則准予通過，否則仍維持原計畫。 ２本案協議書業於民國九十三年三月二日簽訂。（詳附件） ３原公展草案第十三案。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 道路用地 |  | 0.16 |  |  |  |  |  |

表五　變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)變更內容明細表（續三）

| 編號 | 位置 | 變 更 內 容 |  |  |  | 變 更 理 由 | 附帶條件或 其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原 計 畫 | 面積 (公頃) | 新 計 畫 | 面積 (公頃) |  |  |
| 十一 | 本計畫區 | 分期分區發展計畫中各期發展區細部計畫規劃期限之規定： １、第一期(已發展區)應於民國八十三年以前完成細部計畫規劃。 ２、第二期(優先發展區)應於民國八十六年以前完成細部計畫規劃。 |  | 取消分期分區發展計畫中各期發展區細部計畫規劃期限之規定。 |  | 本計畫規劃內容已包含細部計畫之規劃，故原計畫分期分區發展計畫中各期發展區細部計畫規劃期限之規定已無必要。 | 原公展草案第十四案。 |
| 十二 | 本計畫區 |  |  | 修訂土地使用分區管制要點(詳表六)。 |  | 因應本次檢討新劃設土地使用分區之管制需求，並配合「都市計畫法台灣省施行細則」、「都市計畫法定期通盤檢討實施辦法」、「台南縣土地使用分區管制要點建築退縮規定與停車位劃設標準」、「建築技術規則」等相關法令規定之增、修訂，修訂原計畫土地使用分區管制要點。 | 原公展草案第十五案。 |
| 十三 | 本計畫區 | 未訂定。 |  | 增訂災害防治計畫。 |  | 依「都市計畫定期通盤檢討實施辦法」第七條規定，將防災規劃納入考量，並明確指出防災路線﹑避難場所等，以加強保障居民生活安全。 | 原公展草案第十六案。 |

表五　變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)變更內容明細表（續完）

| 編號 | 位置 | 變 更 內 容 |  |  |  | 變 更 理 由 | 附帶條件或 其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原 計 畫 | 面積 (公頃) | 新 計 畫 | 面積 (公頃) |  |  |
| 十四 | 鄉公所北側、「停三」東側及文(小)一東側第一期公共設施保留地專案通盤檢討變更案第１案及第２案所劃設之附帶條件整體開發地區 | 附帶條件： 本變更案應另行擬定細部計畫(含配置適當之公共設施用地與擬具具體公平合理之事業財務計畫)並俟細部計畫完成法定程序發佈實施後始得發照建築。 |  | 附帶條件： 本變更案應另行擬定細部計畫(含配置適當之公共設施用地與擬具具體公平合理之事業財務計畫)並俟細部計畫完成法定程序發佈實施後始得發照建築；或依「楠西都市計畫附帶條件整體開發地區申請開發許可要點」規定辦理(詳后附錄二)。 |  | １、第一期公共設施保留地專案通盤檢討變更案第１案及第２案劃設之附帶條件整體開發地區，自民國七十九年發佈實施至今均尚未建築使用。 ２、為加速附帶條件整體開發區之開發建築，納入開發許可機制，增加開發彈性。 | 原公展草案第十七案。 |
| 十五 | 「停三」北側 第二次通盤檢討變更案第三案所劃設之附帶條件整體開發地區 | 附帶條件： 本變更案應與第一期公共設施保留地專案通盤檢討案變更案第１案併案，另行擬定細部計畫(含配置適當之公共設施用地與擬具具體公平合理之事業財務計畫)並俟細部計畫完成法定程序發佈實施後，始得發照建築。 |  | 附帶條件： 本變更案應與第一期公共設施保留地專案通盤檢討案變更案第１案併案，另行擬定細部計畫(含配置適當之公共設施用地與擬具具體公平合理之事業財務計畫)並俟細部計畫完成法定程序發佈實施後，始得發照建築；或依「楠西都市計畫附帶條件整體開發地區申請開發許可要點」規定辦理(詳后附錄二)。 |  | １、第二次通盤檢討變更案第三案劃設之附帶條件整體開發地區自民國八十二年發佈實施至今尚未建築使用。 ２、為加速附帶條件整體開發區之開發建築，納入開發許可機制，增加開發彈性。 | 原公展草案第十八案。 |

表六  變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)土地使用分區管制要點修正前後對照表

| 原條文 | 修正條文 | 修正說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、本要點依都市計畫法第廿二條及同法台灣省施行細則第卅一條規定訂定之。 | 一、本要點依都市計畫法第廿二條及同法台灣省施行細則第卅五條規定訂定之。 | 配合都市計畫法台灣省施行細則之修正，修正法源依據。 |  |
| 二、住宅區之建蔽率不得大於百分之六０，容積率不得大於百分之一八０。 | 二、住宅區之建蔽率不得大於百分之六０，容積率不得大於百分之一五０，惟建蔽率不大於百分之五０時，容積率得調整為不得大於百分之一八０。 | 參酌「都市計畫法台灣省施行細則」第卅二、卅四條規定修正條文。 |  |
| 三、商業區之建蔽率不得大於百分之八０，容積率不得大於百分之三００。 | 三、商業區之建蔽率不得大於百分之八０，容積率不得大於百分之二四０，惟建蔽率不大於百分之七０時，容積率得調整為不得大於百分之二八０。 | 參酌「都市計畫法台灣省施行細則」第卅二、卅四條規定修正條文。 |  |
| 四、本計畫之工業區訂為乙種工業區，其建蔽率不得大於百分之七０，容積率不得大於百分之二一０。 | 四、本計畫之工業區訂為乙種工業區，其建蔽率不得大於百分之七０，容積率不得大於百分之二一０。 | 依原條文。 |  |
|  | 五、宗教專用區之建蔽率不得大於百分之五０，容積率不得大於百分之一六０。 | 一、配合新設宗教專用區訂定。 二、參酌保存區管制規定訂定。 |  |
|  | 六、電信事業專用區之建蔽率不得大於百分之五０，容積率不得大於百分之二五０。 | 一、配合新設電信事業專用區訂定。 二、參酌「都市計畫法台灣省施行細則」第卅二、卅四條相關管制規定訂定。 |  |
|  | 七、郵政事業專用區之建蔽率不得大於百分之五０，容積率不得大於百分之二五０。 | 一、配合新設郵政事業專用區訂定。 二、參酌「都市計畫法台灣省施行細則」第卅二、卅四條相關管制規定訂定。 |  |

表六  變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)土地使用分區管制要點修正前後對照表(續一)

| 原條文 | 修正條文 | 修正說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 八、電力事業專用區之建蔽率不得大於百分之五０，容積率不得大於百分之二五０。 | 一、配合新設電力事業專用區訂定。 二、參酌「都市計畫法台灣省施行細則」第卅二、卅四條相關管制規定訂定。。 |  |
|  | 九、自來水事業專用區之建蔽率不得大於百分之五０，容積率不得大於百分之二五０。 | 一、配合新設自來水事業專用區訂定。 二、參酌「都市計畫法台灣省施行細則」第卅二、卅四條相關管制規定訂定。 |  |
|  | 十、加油站專用區之建蔽率不得大於百分之四０，容積率不得大於百分之一二０。 | 一、配合新設加油站專用區訂定。 二、參酌「都市計畫法台灣省施行細則」第卅二、卅四條相關管制規定訂定。 |  |
| 五、機關用地之建蔽率不得大於百分之五０，容積率不得大於百分之二五０。 | 十一、機關用地之建蔽率不得大於百分之五０，容積率不得大於百分之二五０。 | 原條文條次調整。 |  |
| 六、學校用地之建蔽率不得大於百分之五０，國(中)小之容積率不得大於百分之一五０，高中用地之容積率不得大於百分之二００。 | 十二、學校用地之建蔽率不得大於百分之五０，國(中)小之容積率不得大於百分之一五０，高中用地之容積率不得大於百分之二００。 | 原條文條次調整。 |  |
| 七、零售市場用地之建蔽率不得大於百分之六０，容積率不得大於百分之二四０。 | 十三、零售市場用地之建蔽率不得大於百分之六０，容積率不得大於百分之二四０。 | 原條文條次調整。 |  |
| 八、批發市場用地之建蔽率不得大於百分之五十，容積率不得大於百分之二四０。 | 十四、批發市場用地之建蔽率不得大於百分之五０，容積率不得大於百分之一二０。 | 參酌「都市計畫法台灣省施行細則」第卅七條規定修正條文。 |  |

表六  變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)土地使用分區管制要點修正前後對照表(續二)

| 原條文 | 修正條文 | 修正說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 九、保存區之建蔽率不得大於百分之六０，容積率不得大於百分之一六０。 | 刪除。 | 本次檢討變更保存區為宗教專用區，故已無必要規定保存區之相關管制。 |  |
| 十、凡建築基地為完整之街廓或符合左列各款規定，並依規定設置公共開放空間者，得依第十一點規定增加興建樓地板面積。 (一)基地有一面臨接寬度在八公尺以上之道路，其臨接長度在廿五公尺以上或達周界總長度五分之一以上者。 (二)基地面積在商業區為一、０００平方公尺以上，在住宅區、機關用地為一、五００平方公尺以上者。 | 十五、為鼓勵基地之整體合併建築使用及設置公益性設施，訂定左列獎勵措施： (一)有關建築基地設置公共開放空間獎勵部分依「建築技術規則」規定辦理。 (二)建築物提供部份樓地板面積供左列使用者，得增加提供之樓地板面積。但以不超過基地面積乘以該基地容積率之百分之三十為限。 １、私人捐贈或設置圖書館、博物館、藝術中心、兒童、青少年、勞工、老人等活動中心、景觀公共設施等供公眾使用；其集中留設之面積在一百平方公尺以上，並經目的事業主管機關核准設立公益性基金管理營運者。 ２、建築物留設空間與天橋或地下道連接供公眾使用，經交通主管機關核准者。 | 一、條次調整。 二、為鼓勵基地整體合併建築使用及設置公益性設施，依「建築技術規則」規定修正條文。 |  |
|  | 十六、排水溝兩側基地申請建築時，應自排水溝境界線至少退縮二公尺以上建築，退縮部分得計入法定空地，但不得設置圍牆或其他構造物，並應妥為植栽綠美化。 | 為維護排水溝兩側之景觀與功能，增列條文。 |  |

表六  變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)土地使用分區管制要點修正前後對照表(續三)

| 原條文 | 修正條文 | 修正說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十一、依第十點規定所得增加之樓地板面積(△FA)按左式核計，但不得超過基地面積乘以該基地容積率之百分之二十： △FA=S×I A：基地面積 S：開放空間有效總面積 I：鼓勵係數，依左列規定計算： １、商業區：I=2.89 (S/A)-1.0 ２、住宅區、機關用地： I=2.04 (S/A)-1.0 前項所列開放空間有效總面積之定義與計算標準依內政部訂頒「未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法」之規定。 | 刪除。 | 併第十六點予以規定。 |  |
| 十二、依第十點規定設置公共開放空間之建築基地，其面臨道路為二十公尺以上，且基地面積在商業區為一、五００百平方公尺以上，在住宅區、機關用地為二、０００平方公尺以上者，其所得增加之樓地板面積(△FA)得依第十一點規定核算之增加樓地板面積乘以百分之一百二十五。 | 刪除。 | 併第十六點予以規定。 |  |

表六  變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)土地使用分區管制要點修正前後對照表(續四)

| 原條文 | 修正條文 |  |  | 修正說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 十七、建築線退縮規定： (一)於實施區段徵收或市地重劃但尚未配地之地區及一、○○○平方公尺以上基地由低使用強度變更為高強度使用之整體開發地區，其退縮建築應依下表規定辦理： |  |  | 依「台南縣土地使用分區管制要點建築退縮規定與停車位劃設標準」增列條文。 |  |
|  | 分區及用地別 | 退縮建築規定 | 備 註 |  |  |
|  | 住宅區 | 自道路境界線至少退縮五公尺建築。 | 一、退縮建築之空地應植栽綠化，不得設置圍牆，但得計入法定空地。 二、如屬角地，得擇一面臨道路退縮建築。 |  |  |
|  | 商業區 |  |  |  |  |
|  | 工業區 | 自道路境界線至少退縮五公尺，如有設置圍牆之必要者，圍牆應自道路境界線至少退縮二公尺。 | 一、退縮建築之空地應植栽綠化，但得計入法定空地。 二、如有特殊情形者，得由縣府都市設計委員會審議決定。 |  |  |
|  | 公共設施用地及公用事業設施 | 自道路境界線至少退縮五公尺，如有設置圍牆之必要者，圍牆應自道路境界線至少退縮三公尺。 |  |  |  |
|  | 前項所稱區段徵收或市地重劃尚未配地之地區，係指「台南縣土地使用分區管制要點建築退縮規定與停車位劃設標準」發佈實施日之前尚未開始進行土地分配作業之地區。 |  |  |  |  |

表六  變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)土地使用分區管制要點修正前後對照表(續五)

| 原條文 | 修正條文 |  |  | 修正說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (二)前項以外地區，其退縮建築應依下列規定辦理： |  |  |  |  |
|  | 分區及用地別 | 退縮建築規定 | 備 註 |  |  |
|  | 住宅區 | 申請建築基地面積達一、五○○平方公尺者，應自道路境界線至少退縮四公尺建築，或依「建築技術規則」規定辦理。 | 一、退縮建築之空地應植栽綠化，但得計入法定空地。 二、如屬角地，得擇一面臨道路退縮建築。 |  |  |
|  | 商業區 | 申請建築基地面積達一、○○○平方公尺者，應自道路境界線至少退縮四公尺建築，或依「建築技術規則」規定辦理。 | 一、退縮建築之空地應植栽綠化，但得計入法定空地。 二、如屬角地，得擇一面臨道路退縮建築。 |  |  |
|  | 十八、停車空間劃設標準： (一)於實施區段徵收或市地重劃但尚未配地之地區及一、○○○平方公尺以上基地由低使用強度變更為高強度使用之整體開發地區，其住宅區、商業區之停車空間應依下表規定辦理但基地情形特殊經提報台南縣都市設計審議委員會審議同意者，從其規定。 |  |  | 依「台南縣土地使用分區管制要點建築退縮規定與停車位劃設標準」增列條文。 |  |

表六  變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)土地使用分區管制要點修正前後對照表(續完)

| 原條文 | 修正條文 |  | 修正說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總樓地板面積 | 停車位設置標準 |  |  |
|  | 一五○平方公尺以下(含一五○平方公尺) | 免設停車位 |  |  |
|  | 超過一五○平方公尺至二五○平方公尺 | 設置一部 |  |  |
|  | 超過二五○平方公尺至四○○平方公尺 | 設置二部 |  |  |
|  | 超過四○○平方公尺至五五○平方公尺 | 設置三部 |  |  |
|  | 以下類推。 |  |  |  |
|  | 前項所稱區段徵收或市地重劃尚未配地之地區，係指「台南縣土地使用分區管制要點建築退縮規定與停車位劃設標準」發佈實施日之前尚未開始進行土地分配作業之地區。 (二)前項以外地區則依建築技術規則建築設計施工編第五十九條規定辦理。 |  |  |  |
| 十三、建築基地內之法定空地應留設二分之一以上種植花草樹木，以美化環境。 | 十九、建築基地內之法定空地應留設二分之一以上種植花草樹木，以美化環境。 |  | 一、條次調整。 二、依原條文。 |  |
| 十四、本要點未規定事項，適用其他法令規定。 | 二十、本計畫區內土地及建築物之使用應依本點之規定辦理，本要點未規定者，適用其他法令規定。 |  | 一、條次調整。 二、文詞修正。 |  |
| 以 下 空 白 |  |  |  |  |

參、檢討後之計畫

一、計畫範圍及面積

本計畫區位於楠西鄉公所所在地，其範圍東至台三線省道東側約三○○公尺處，南至東西煙溪，西至大埔溪旁，北至密枝溪，面積二○四公頃。

二、計畫年期

以民國一○○年為計畫目標年。

三、計畫人口及密度

計畫人口為一二、○○○人，居住密度每公頃約二○○人。

四、土地使用計畫

(一)住宅區

以現有集居地區為基礎，並配合集居規模，劃設為一個住宅鄰里單元，住宅區面積為五八‧五七公頃(詳圖四與表七)。

表七  楠西都市計畫(第三次通盤檢討)前後土地使用面積對照表

| 項 目 | 通盤檢討前 都市計畫面積 | 通盤檢討 增減面積 | 通盤檢討後 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面 積 | 佔都市用地面積百分比 | 佔計畫面積百分比 |  |
| 住宅區 | 58.75 | -0.18 | 58.57 | 52.22 | 28.21 |  |
| 商業區 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 3.45 | 1.90 |  |
| 工業區 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | 2.90 | 1.59 |  |
| 農業區 | 93.42 | -1.57 | 91.85 | — | 45.02 |  |
| 保存區 | 0.10 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 宗教專用區 | 0.00 | +1.49 | +1.49 | 1.33 | 0.73 |  |
| 電力事業專用區 | 0.00 | +0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.09 |  |
| 電信事業專用區 | 0.00 | +0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.06 |  |
| 郵政事業專用區 | 0.00 | +0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |  |
| 自來水事業 專用區 | 0.00 | +0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |  |
| 加油站專用區 | 0.00 | +0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.07 |  |
| 機關 | 0.83 | -0.19 | 0.64 | 0.57 | 0.31 |  |
| 學校 | 13.15 | -1.54 | 11.61 | 10.35 | 5.69 |  |
| 公園 | 1.80 | +1.54 | 3.34 | 2.98 | 1.64 |  |
| 鄰里公園 兼兒童遊樂場 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 1.19 | 0.66 |  |
| 市場 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.39 | 0.22 |  |
| 加油站 | 0.14 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 綠地 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.05 |  |
| 排水溝 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 1.98 | 1.09 |  |
| 停車場 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.34 | 0.19 |  |
| 道路 | 24.20 | +0.16 | 24.36 | 21.72 | 11.94 |  |
| 合計(1) | 110.58 | — | 112.15 | 100.00 | — |  |
| 合計(2) | 204.00 | 0.00 | 204.00 | — | 100.00 |  |
| 註：表內面積應以依據核定圖實地分割測量面積為準。 |  |  |  |  |  |  |

(二)商業區

共劃設鄰里中心商業區一處，面積三．八七公頃。

(三)工業區

劃設工業區一處，指定為乙種工業區，面積三．二五公頃。

(四)宗教專用區

依據北極殿與金朝陽宮之使用範圍，劃設宗教專用區二處，面積共計一．四九公頃。

(五)電力事業專用區

依據現有台灣電力公司楠西服務所之使用範圍，劃設電力事業專用區一處，面積○．一八公頃。

(六)電信事業專用區

依據現有中華電信公司楠西服務中心之使用範圍，劃設電信事業專用區一處，面積○．一二公頃。

(七)郵政事業專用區

依據現有郵局之使用範圍，劃設郵政事業專用區一處，面積○．○七公頃。

(八)自來水事業專用區

依據現有自來水公司自來水加壓站之使用範圍，劃設自來水事業專用區一處，面積○．○二公頃。

(九)加油站專用區

依據現有加油站之使用範圍，劃設加油站專用區一處，面積○．一四公頃。

(十)農業區

都市發展用地外圍劃設為農業區，面積九一．八五公頃。

五、公共設施計畫

(一)機關

共劃設機關用地二處，其中機一為現有鄉公所、分駐所、衛生所、戶政事務所、鄉民代表會，機二預留供未來發展使用，合計面積○．六四公頃(詳圖四與表八)。

| 表八 變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)公共設施用地明細表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 編號 | 面積 (公頃) | 位置或說明 | 備註 |
| 機關 | 機一 | 0.60 | 現有鄉公所、分駐所、衛生所、戶政事務所。 |  |
|  | 機二 | 0.04 | 公(兒)一東南側。 |  |
|  | 小計 | 0.64 |  |  |
| 文(小) | 文(小) | 2.25 | 現有楠西國小。 |  |
| 文(中) | 文(中) | 3.20 | 現有楠西國中。 |  |
| 文高(職) | 文(高) | 6.16 | 公園南側。 |  |
| 零售市場 | 市一 | 0.24 | 現有零售市場。 |  |
| 批發市場 | 市二 | 0.20 | 停一南側。 |  |
| 公 園 | 公一 | 1.80 | 文(高)北側。 |  |
|  | 公二 | 1.54 | 市一北測 |  |
|  | 小計 | 3.34 |  |  |
| 鄰兒 里童 公遊 園樂 兼場 | 公(兒)一 | 1.54 | 市一東北側。 |  |
|  | 公(兒)二 | 0.35 | 市一北側。 |  |
|  | 公(兒)三 | 0.63 | 文(小)西南側。 |  |
|  | 小計 | 1.34 |  |  |
| 綠地 | 綠 | 0.11 | 工業區旁及I－２號道路兩側。 |  |
| 停車場 | 停一 | 0.10 | 市二北側。 |  |
|  | 停二 | 0.06 | 市一南側。 |  |
|  | 停三 | 0.14 | 機一南側。 |  |
|  | 停四 | 0.08 | 市二東側。 |  |
|  | 小計 | 0.38 |  |  |
| 排水溝 | — | 2.22 | I－1號道路東側及由計畫區東界至南界10 M水溝。 |  |
| 道路 | — | 24.36 |  |  |
| 註：表內面積應以依據核定圖實地分割測量面積為準。 |  |  |  |  |

(二)學校

１、國小

劃設國小用地一處，為現有之楠西國小，面積二．二五公頃。

２、國中

劃設國中用地一處，為現有之楠西國中，面積三．二○公頃。

３、高中(職)

劃設高中(職)用地一處，面積六．一六公頃。

(三)市場

１、零售市場

劃設零售市場一處，面積○．二四公頃。

２、批發市場

劃設批發市場一處，面積○．二○公頃。

(四)公園

劃設公園二處，面積三‧三四公頃。

(五)鄰里公園兼兒童遊樂場

共劃設鄰里公園兼兒童遊樂場三處，合計面積一．三四公頃。

(六)停車場

共劃設停車場四處，合計面積○．三八公頃。

(七)綠地

劃設綠地○．一一公頃。

(八)排水溝

劃設排水溝用地共二．二二公頃。

六、交通系統計畫

(一)聯外道路

１、I-1號道路(台三號省道)為本計畫區之主要聯外幹道，南往玉井，北通大埔，計畫寬度二十四公尺(詳表九)。

２、I-2號道路，南接I-1號道路，為計畫區向北通往曾文水庫之聯外道路，計畫寬度二十公尺。

３、II-2號道路為本計畫區向東通往灣丘之聯外道路，計畫寬度十五公尺。

(二)區內道路

配設區內主要、次要及出入道路等，其計畫寬度分別為十五公尺、十二公尺、十公尺、八公尺；另為方便行人，酌設四公尺寬之人行步道。

七、分期分區發展計畫

本計畫係屬鄉街計畫，為使計畫能循序發展，乃配合實際發展趨勢及地方財力負擔訂定分期分區發展計畫(詳圖五)。

(一)實施發展分區之範圍：包括住宅區、商業區、保存區及公共設施等都市發展用地。

(二)劃分種類與原則：

| 表九 變更楠西都市畫(第三次通盤檢討)道路編號表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 |  |  | 起迄點 |  | 寬度 (公尺) |  | 長度 (公尺) |  | 備註 |  |  |  |  |
| I－１ |  |  | 自計畫區東北界至計畫區南界 |  | 24 |  | 2,140 |  | 聯外道路(往大埔、玉井) |  |  |  |  |
| I－２ |  |  | 自I－１號道路至計畫區北界 |  | 20 |  | 80 |  | 聯外道路(往曾文水庫) 兩旁各另設5公尺綠帶 |  |  |  |  |
| II－１ |  |  | 自I－１號道路至I－１號道路 |  | 15 |  | 1,950 |  | 主要道路 |  |  |  |  |
| II－２ |  |  | 自II－１號道路至計畫區東界 |  | 15 |  | 585 |  | 聯外道路(往灣丘) |  |  |  |  |
| II－３ |  |  | 自II－１號道路至II－１號道路 |  | 15 |  | 750 |  | 主要道路 |  |  |  |  |
| II－４ |  |  | 自II－３號道路至I－１號道路 |  | 15 |  | 270 |  | 主要道路 |  |  |  |  |
| III－１ |  |  | 自II－３號道路至II－１號道路 |  | 12 |  | 300 |  | 主要道路 |  |  |  |  |
| III－２ |  |  | 自III－３號道路至II－１號道路 |  | 12 |  | 600 |  | 主要道路 |  |  |  |  |
| III－３ |  |  | 自II－３號道路至II－１號道路 |  | 12 |  | 970 |  | 主要道路 |  |  |  |  |
| III－４ |  |  | 自II－１號道路至III－３號道路 |  | 12 |  | 210 |  | 主要道路 |  |  |  |  |
| III－５ |  |  | 自II－１號道路至II－１號道路 |  | 12 |  | 990 |  | 主要道路 |  |  |  |  |
| III－６ |  |  | 自計畫區西北界至II－１號道路 |  | 12 |  | 375 |  | 主要道路(往照興村) |  |  |  |  |
| III－７ |  |  | 自III－５號道路至II－１號道路 |  | 12 |  | 120 |  | 主要道路 |  |  |  |  |
| III－８ |  |  | 自III－５號道路至II－１號道路 |  | 12 |  | 630 |  | 主要道路 |  |  |  |  |
| III－９ |  |  | 自III－８號道路至II－１號道路 |  | 12 |  | 330 |  | 主要道路 |  |  |  |  |
| III－１０ |  |  | 自II－１號道路至排水溝 |  | 12 |  | 150 |  | 主要道路 |  |  |  |  |
| IV－１ |  |  | 自II－１號道路至II－３號道路 |  | 10 |  | 300 |  | 次要道路 |  |  |  |  |
| IV－２ |  |  | 自IV－１號道路至II－３號道路 |  | 10 |  | 150 |  | 次要道路 |  |  |  |  |
| IV－３ |  |  | 自II－１號道路至II－３號道路 |  | 10 |  | 210 |  | 次要道路 |  |  |  |  |
| IV－４ |  |  | 自II－１號道路至III－１號道路 |  | 10 |  | 150 |  | 次要道路 |  |  |  |  |
| IV－５ |  |  | 自II－２號道路至III－３號道路 |  | 10 |  | 330 |  | 次要道路 |  |  |  |  |
| IV－６ |  |  | 自III－９號道路至II－１號道路 |  | 10 |  | 90 |  | 次要道路 |  |  |  |  |
| IV－７ |  |  | 自II－１號道路至IV－９號道路 |  | 10 |  | 45 |  | 次要道路 |  |  |  |  |
| IV－８ |  |  | 自IV－１號道路至II－１號道路 |  | 10 |  | 75 |  | 次要道路 |  |  |  |  |
| IV－９ |  |  | 自II－１號道路至IV－８號道路 |  | 10 |  | 220 |  | 次要道路 |  |  |  |  |
| IV－１０ |  |  | 自IV－３號道路至IV－１１號道路 |  | 10 |  | 110 |  | 次要道路 |  |  |  |  |
| 未編號 |  |  | 未註明寬度 |  | 8 |  | 7,980 |  | 出入道路 |  |  |  |  |
| 未編號 |  |  | 人行步道 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註：表內道路長度應以依據核定圖實地測釘之樁距為準。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

圖五  變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)分期分區發展計畫示意圖

１．第一期(已發展區)：就符合平均地權條例施行細則有關公共設施完竣地區規定，且建築用地使用率已達百分之八十以上之地區。

２．第二期(優先發展區)：依據人口分佈計畫，未來二十五年之人口成長推計及計畫人口密度計算所需發展面積。

八、災害防治計畫

以計畫區內寬度十五公尺以上之計畫道路為防災路線﹐並以計畫區內﹑外開放空間為避難場所﹔另將區內計畫道路和開放空間列為火災延燒防止地帶﹐並做合理標示﹐以提昇全民之災害應變能力﹐減輕災害損失﹐保障全民生命財產安全(詳圖六、七)。

九、土地使用分區管制計畫

為促進本計畫區土地資源之合理利用及維護都市生活環境品質，訂定土地使用分區管制要點詳如附錄一。

十、事業及財務計畫

計畫區內尚未開闢之公共設施用地以徵收方式取得，所需之徵收與開闢費用則逐年編列預算執行之(詳表十)。

| 表十 變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)事業及財務計畫分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共設施 種類 |  |  |  |  |  |  | 面積 (公頃) |  | 取得方式與面積 |  |  |  |  |  |  |  | 開闢經費(萬元) |  |  |  |  |  |  |  | 主 辦 單 位 |  | 預定完成期限 |  |  |  | 經費來源 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 徵 購 |  | 市地 重劃 或 無償提供 |  | 獎勵 投資 |  | 公地 撥用 |  | 土地徵購費及地上物補償費 |  | 整地費 |  | 工程費 |  | 合 計 |  |  |  | 徵購勘測設計 |  | 施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校 |  |  | 文(高) |  |  |  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  | ˇ |  | — |  | 616 |  | 6,160 |  | 6,776 |  | 教育部 |  |  |  |  |  | 編列年度預算 |  |  |  |  |  |
| 公園 |  |  |  |  |  |  | 3.34 |  |  |  |  |  |  |  | ˇ |  | — |  | 334 |  | 5,010 |  | 5,344 |  | 縣政府、鄉公所 |  |  |  |  |  | 編列年度預算 |  |  |  |  |  |
| 鄰里公園兼兒童遊樂場 |  |  |  | 公(兒)二 |  |  | 0.35 |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 35 |  | 525 |  | 560 |  | 縣政府、鄉公所 |  |  |  |  |  | 編列年度預算 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公(兒)三 |  |  | 0.63 |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 63 |  | 945 |  | 1,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停 車 場 |  |  |  | 停一 |  |  | 0.02 |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  | 2 |  | 20 |  | 182 |  | 縣政府、鄉公所 |  |  |  |  |  | 編列年度預算 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 停二 |  |  | 0.06 |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  | 6 |  | 60 |  | 546 |  | 縣政府、鄉公所 |  |  |  |  |  | 編列年度預算 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 停三 |  |  | 0.14 |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |  | 1,120 |  | 14 |  | 140 |  | 1,274 |  | 縣政府、鄉公所 |  |  |  |  |  | 編列年度預算 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 停四 |  |  | 0.08 |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  | 8 |  | 80 |  | 728 |  | 縣政府、鄉公所 |  |  |  |  |  | 編列年度預算 |  |  |  |  |  |
| 市場 |  |  |  | 市二 |  |  | 0.20 |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  | 20 |  | 200 |  | 1,820 |  | 縣政府、鄉公所 |  |  |  |  |  | 編列年度預算 |  |  |  |  |  |
| 綠地 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |  | 880 |  | 11 |  | 110 |  | 1,001 |  | 縣政府、鄉公所 |  |  |  |  |  | 編列年度預算 |  |  |  |  |  |
| 排水溝 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |  | 13,600 |  | 170 |  | 1,700 |  | 15,470 |  | 縣政府、鄉公所 |  |  |  |  |  | 編列年度預算 |  |  |  |  |  |
| 道路 |  |  |  |  |  |  | 7.03 |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |  | 56,240 |  | 703 |  | 7,030 |  | 63,973 |  | 縣政府、鄉公所 |  |  |  |  |  | 編列年度預算 |  |  |  |  |  |
| 註：本表開發經費及預定完成期限得視主辦單位財務狀況酌予調整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附錄一  變更楠西都市計畫(第三次通盤檢討)土地使用分區管制要點

一、本要點依都市計畫法第廿二條及同法台灣省施行細則第卅五條規定訂定之。

二、住宅區之建蔽率不得大於百分之六０，容積率不得大於百分之一五０，惟建蔽率不大於百分之五０時，容積率得調整為不得大於一八０。

三、商業區之建蔽率不得大於百分之八０，容積率不得大於百分之二四０，惟建蔽率不大於七０時，容積率得調整為不得大於百分之二八０。

四、本計畫之工業區訂為乙種工業區，其建蔽率不得大於百分之七０，容積率不得大於百分之二一０。

五、宗教專用區之建蔽率不得大於百分之五０，容積率不得大於百分之一六０。

六、電信事業專用區之建蔽率不得大於百分之五０，容積率不得大於百分之二五０。

七、郵政事業專用區之建蔽率不得大於百分之五０，容積率不得大於百分之二五０。

八、電力事業專用區之建蔽率不得大於百分之五０，容積率不得大於百分之二五０。

九、自來水事業專用區之建蔽率不得大於百分之五０，容積率不得大於百分之二五０。

十、加油站專用區之建蔽率不得大於百分之四０，容積率不得大於百分之一二０。

十一、機關用地之建蔽率不得大於百分之五０，容積率不得大於百分之二五０。

十二、學校用地之建蔽率不得大於百分之五０，國(中)小之容積率不得大於百分之一五０，高中用地之容積率不得大於百分之二００。

十三、零售市場用地之建蔽率不得大於百分之六０，容積率不得大於百分之二四０。

十四、批發市場用地之建蔽率不得大於百分之五０，容積率不得大於百分之一二０。

十五、為鼓勵基地之整體合併建築使用及設置公益性設施，訂定左列獎勵措施：

(一)有關建築基地設置公共開放空間獎勵部分依「建築技術規則」規定辦理。

(二)建築物提供部份樓地板面積供左列使用者，得增加提供之樓地板面積。但以不超過基地面積乘以該基地容積率之百分之三十為限。

１、私人捐贈或設置圖書館、博物館、藝術中心、兒童、青少年、勞工、老人等活動中心、景觀公共設施等供公眾使用；其集中留設之面積在一百平方公尺以上，並經目的事業主管機關核准設立公益性基金管理營運者。

２、建築物留設空間與天橋或地下道連接供公眾使用，經交通主管機關核准者。

十六、排水溝兩側基地申請建築時，應自排水溝境界線至少退縮二公尺以上建築，退縮部分得計入法定空地，但不得設置圍牆或其他構造物，並應妥為植栽綠美化。

十七、建築線退縮規定：

(一)於實施區段徵收或市地重劃但尚未配地之地區及一、○○○平方公尺以上基地由低使用強度變更為高強度使用之整體開發地區，其退縮建築應依下表規定辦理：

| 分區及用地別 | 退縮建築規定 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 住宅區 | 自道路境界線至少退縮五公尺建築。 | 一、退縮建築之空地應植栽綠化，不得設置圍牆，但得計入法定空地。 二、如屬角地，得擇一面臨道路退縮建築。 |
| 商業區 |  |  |
| 工業區 | 自道路境界線至少退縮五公尺，如有設置圍牆之必要者，圍牆應自道路境界線至少退縮二公尺。 | 一、退縮建築之空地應植栽綠化，但得計入法定空地。 二、如有特殊情形者，得由縣府都市設計委員會審議決定。 |
| 公共設施用地及公用事業設施 | 自道路境界線至少退縮五公尺，如有設置圍牆之必要者，圍牆應自道路境界線至少退縮三公尺。 |  |

前項所稱區段徵收或市地重劃尚未配地之地區，係指「台南縣土地使用分區管制要點建築退縮規定與停車位劃設標準」發佈實施日之前尚未開始進行土地分配作業之地區。

(二)前項以外地區，其退縮建築應依下列規定辦理：

| 分區及用地別 | 退縮建築規定 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 住宅區 | 申請建築基地面積達一、五○○平方公尺者，應自道路境界線至少退縮四公尺建築，或依「建築計術規則」規定辦理。 | 一、退縮建築之空地應植栽綠化，但得計入法定空地。 二、如屬角地，得擇一面臨道路退縮建築。 |
| 商業區 | 申請建築基地面積達一、○○○平方公尺者，應自道路境界線至少退縮四公尺建築，或依「建築技術規則」規定辦理。 | 一、退縮建築之空地應植栽綠化，但得計入法定空地。 二、如屬角地，得擇一面臨道路退縮建築。 |

十八、停車空間劃設標準：

(一)於實施區段徵收或市地重劃但尚未配地之地區及一、○○○平方公尺以上基地由低使用強度變更為高強度使用之整體開發地區，其住宅區、商業區之停車空間應依下表規定辦理，但基地情形特殊經提報台南縣都市設計審議委員會審議同意者，從其規定。

| 總樓地板面積 | 停車位設置標準 |
| --- | --- |
| 一五○平方公尺以下(含一五○平方公尺) | 免設停車位 |
| 超過一五○平方公尺至二五○平方公尺 | 設置一部 |
| 超過二五○平方公尺至四○○平方公尺 | 設置二部 |
| 超過四○○平方公尺至五五○平方公尺 | 設置三部 |
| 以下類推。 |  |

前項所稱區段徵收或市地重劃尚未配地之地區，係指「台南縣土地使用分區管制要點建築退縮規定與停車位劃設標準」發佈實施日之前尚未開始進行土地分配作業之地區。

(二)前項以外地區則依建築技術規則建築設計施工編第五十九條規定辦理。

十九、建築基地內之法定空地應留設二分之一以上種植花草樹木，以美化環境。

廿、本計畫區內土地及建築物之使用應依本點之規定辦理，本要點未規定者，適用其他法令規定。

附錄二　楠西都市計畫附帶條件整體開發地區申請開發許可要點

一、為使計畫區內附帶條件整體開發地區得採開發許可方式進行開發建築，以加速都市發展，特制定本要點。

二、本要點所稱「附帶條件整體開發地區」，係指楠西都市計畫第一期公共設施保留地專案通盤檢討變更案第１案、第２案及第二次通盤檢討第三案，由原公共設施用地變更為住宅區且規定附帶條件整體開發之地區。

三、附帶條件整體開發地區內土地所有權人依本要點申請開發許可時，得採分期分區開發，但應依左列規定辦理完成後，始得申請開發建築。

(一)提出土地使用配置計畫，並送交鄉公所審查核可。

(二)應至少捐贈開發當期三五％土地公告現值加四成之回饋金，繳交縣政府及鄉公所各二分之一，並應於請領建照之同時全數繳清。

前項申請開發許可範圍應以不影響其他土地開發權益為原則。

附 錄

附 件